软件需求文档

素材管家

轻量化本地素材管理软件需求文档

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 9 月 23 日

适用范围：公司内部设计、市场、运营素材管理（1–10 人）

文档用途：内部立项 · 开发沟通 · 外包询价

目录

一、文档说明

二、项目背景：现在到底卡在哪儿

三、产品定位与目标

四、名词说明

五、功能需求（ M1–M8 ）

六、非功能性需求

七、技术选型建议

八、开发路线与投入参考

九、验收清单

十、附录

一句话结论

把电脑和移动硬盘里所有设计物料、图片、视频素材，集中登记进一个能打标签、能秒级检索、能一键打包交付、还能记住每一版改了什么的本地软件——素材不出本机，整个库拷贝到新电脑即可完整恢复。

| 功能模块 | 需求条目 | 实施步骤 | 技术路线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 个（ M1–M8 ） | 60 余条，分 P0/P1/P2 三级 | 3 步走，先做 MVP 验证 | Electron + React + SQLite |

最该先解决的是两件事：一是"找得到"，二是"交得出"。前者的目标是把找一条素材从 10–30 分钟压到 10 秒内；后者的目标是把交付打包从 30–60 分钟手工活压到一键完成。

关键判断：现成的素材管理工具（Eagle、Billfish 等）能解决"找素材"，但"成品＋素材＋工程打包交付"和"物料版本管理"这两块它们都做不到——这才是自研的真正理由。建议先用现成工具花小钱验证痛点在哪一层，再决定是否开发。

一、文档说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 素材管家 —— 轻量化本地素材管理软件需求文档 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 23 日 |
| 文档用途 | 说清楚这款软件要做什么、做到什么程度，可用于内部立项、找开发团队沟通、外包询价 |
| 目标读者 | 项目负责人（无编程经验）、未来的开发或外包团队 |
| 阅读建议 | 第一至六章讲 " 做什么 " ，第七章讲 " 用什么技术做 " ，第八章讲 " 分几步做、大概花多少 " 。没有编程经验的话，第七章可以直接看 7.1 、 7.2 、 7.3 三段结论 |

1.1 一句话产品定义

把这台电脑（以及挂着的移动硬盘、NAS）里所有的设计物料、图片、视频素材，集中登记进一个能打标签、能秒级检索、能一键打包交付、还能记住每一版改了什么的本地软件。

1.2 本文档的边界

本文档只描述"做什么"，不描述"代码怎么写"。

所有素材保存在本地，不上传云端；软件断网也能完整运行。

范围限定为公司内部使用（约 1–10 人），不做对外销售的产品。

二、项目背景：现在到底卡在哪儿

痛点不是"缺素材"，而是素材没有身份、没有归属、没有历史。

| 编号 | 现状 | 造成的损失 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 素材散落在多个硬盘、多个文件夹、微信群、同事电脑里 | 找一张海报源文件平均要 10–30 分钟 |
| P2 | 文件名靠人脑记，比如 " 最终版 2- 改 "" 真的最终版 " | 交付时经常发错版本，返工重来 |
| P3 | 一个成品用了哪些素材、哪个工程文件，没有记录 | 客户要求改一版，找不到原始素材只能重做 |
| P4 | 每次交付都要手工建目录、挑文件、压缩、写清单 | 单次交付花 30–60 分钟纯体力活 |
| P5 | 同一份素材在多个项目下重复存了 3–5 份 | 硬盘浪费，且不知道哪一份是最新的 |
| P6 | 素材没有统一分类标准，每个人一套命名习惯 | 换人接手等于重新学一遍 |

按损失排序，最该先解决的是 P1（找得到）和 P4（交得出）。

三、产品定位与目标

这一章说清楚这款软件是什么、要达到什么效果，以及哪些事情明确不做——把边界画清楚，后面才不会被不断加需求拖垮。

3.1 产品定位

一款单机优先、索引驱动、交付导向的轻量素材管理工具。它不追求功能大而全，只解决一件事：让素材从"躺在硬盘里"变成"随时能调出来、随时能交出去"。

3.2 目标（按优先级）

- 找得到——任何一条素材，10 秒内能定位。

- 说得清——每条素材都知道自己属于哪个项目、什么类别、什么状态。

- 交得出——选中成品，一键生成带目录结构和清单的交付包。

- 追得回——每个物料改了哪些版、当时交付的是哪一版，有据可查。

- 管得住——知道库多大、哪些是重复的、哪些文件已经丢了。

3.3 明确不做（控制范围，避免成本和周期失控）

不做云盘、在线协作、多人实时编辑。

不做素材版权交易、不做素材下载站。

不做在线设计、不改图、不剪辑视频。

不做重型 DAM（数字资产管理系统）的审批流、权限矩阵、审计报表——那类系统部署成本远超本项目。

第一版不做手机 App。

四、名词说明（先说清楚，后面都好懂）

| 名词 | 大白话解释 |
| --- | --- |
| 素材 | 任何原始文件：图片、视频、音频、字体、 PSD/AI 源文件、 PDF 、 Excel 等 |
| 物料 | 做好的、可以对外交付的成品，比如一张海报、一支宣传片、一份折页 |
| 工程文件 | 制作物料时用的可编辑源文件，如 .psd 、 .ai 、 .cdr 、 .prproj |
| 素材库 | 软件管理的一个总目录。一个库 = 一个数据库文件 + 一批素材 |
| 标签 | 贴在素材上的小纸条，比如 " 海南升学 "" 海报 "" 已交付 " |
| 标签维度 | 标签的分类，比如 " 所属项目 "" 物料类别 "" 状态 " 各是一个维度 |
| 清单 | 把筛选出来的素材导出成 Excel 或 CSV 表格 |
| 打包 | 把若干文件和一份清单一起放进一个文件夹或压缩包 |
| 版本 | 同一个物料的第几次修改， v1 、 v2 、 v3 |
| 缩略图 | 软件里显示的小图，不打开原文件也能看清内容 |
| 索引 | 软件记的一份 " 台账 " 。文件本体还在原来的地方，台账里记着它在哪、多大、什么时候入库 |
| 内容指纹 | 根据文件内容算出的唯一编号。文件改名或换目录，只要内容没变，指纹就不变 |

五、功能需求

功能分 8 个模块（M1–M8）。每条需求标三个优先级：

P0 必须有：缺了这功能，软件等于没做。

P1 应该有：第一版可以没有，第二版补上。

P2 可以有：锦上添花，看预算决定。

5.1 M1 素材入库与登记

目标：让素材以最低成本进入软件，且信息自动填好，不用手工敲。

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M1-01 | 支持把文件或整个文件夹直接拖进软件窗口完成入库 | P0 |
| M1-02 | 支持从菜单选择文件夹批量导入，可勾选 " 包含子文件夹 " | P0 |
| M1-03 | 两种入库模式，导入时可选：一是索引模式（原文件不移动，只登记路径）；二是托管模式（把文件复制进库目录统一管理） | P0 |
| M1-04 | 自动采集基础信息：文件名、扩展名、体积、创建时间、修改时间 | P0 |
| M1-05 | 自动采集媒体信息：图片宽高与色彩模式、视频时长 / 分辨率 / 帧率 / 编码、音频时长 | P0 |
| M1-06 | 自动生成缩略图：图片直接压缩生成；视频抽取第 3 秒画面； PDF 取首页； PSD/AI 取合成预览 | P0 |
| M1-07 | 入库时批量指定标签：先选项目、再选类别，支持整个文件夹统一打标签 | P0 |
| M1-08 | 入库过程显示进度条，支持中途取消，已完成的部分保留 | P1 |
| M1-09 | 支持 " 监控文件夹 " ：指定一个文件夹后，往里丢文件就自动入库 | P1 |
| M1-10 | 支持从剪贴板直接粘贴图片入库 | P2 |
| M1-11 | 支持从浏览器或聊天工具拖入图片链接入库 | P2 |

关于 M1-03 的重要说明：索引模式和托管模式的区别很关键，建议这样用——已经整理好的历史素材用索引模式（不折腾原文件），新做的项目用托管模式（统一收进库目录，好备份、好打包）。

验收标准：把 500 张混合素材（图片＋视频＋PSD）拖进软件，60 秒内完成全部登记，缩略图生成率 100%，软件不卡死。

5.2 M2 标签与分类

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M2-01 | 预置 5 个标签维度：所属项目、物料类别、使用渠道、状态、时间（年 / 月） | P0 |
| M2-02 | 每个维度下可自由增删标签，如 " 所属项目 " 下建 " 海南升学 "" 初三集训营 " | P0 |
| M2-03 | 标签支持颜色标记，检索结果里直观区分 | P0 |
| M2-04 | 一条素材可同时挂多个维度的多个标签 | P0 |
| M2-05 | 支持批量给多条素材加标签或去标签（框选 100 张图一次打完） | P0 |
| M2-06 | 支持新建自定义维度，如 " 客户 "" 是否可商用 "" 投放月份 " | P1 |
| M2-07 | 标签重命名、合并、删除时提示影响范围，如 " 该标签被 320 条素材使用，确认删除？ " | P1 |
| M2-08 | 标签自动建议：根据文件所在文件夹名或文件名，推荐可能的标签 | P2 |

标签体系建议（这步很重要）：软件上线前先定一套统一规则，否则用起来一定乱。建议采用"项目—类别—状态—渠道"四维：所属项目（海南升学规划中心 / 海南升学初三集训营 / 集团通用）；物料类别（海报 / 折页 / 详情长图 / 短视频 / 宣传片 / 直播物料 / 字体 / 图标素材 / 参考图）；使用渠道（公众号 / 朋友圈 / 视频号 / 抖音 / 线下门店 / 官网）；状态（草稿 / 内部评审 / 客户待确认 / 已交付 / 已废弃）。维度不是越多越好，超过五个维度，录入的人会开始偷懒不打标签。

5.3 M3 检索与浏览

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M3-01 | 顶部搜索框按文件名、备注模糊搜索，输入即出结果 | P0 |
| M3-02 | 多维标签筛选，条件之间是 " 并且 " 关系，例如「项目＝海南升学」且「类别＝海报」且「状态＝已交付」 | P0 |
| M3-03 | 筛选条件可保存为 " 智能收藏夹 " ，下次一点即用，内容实时更新 | P0 |
| M3-04 | 缩略图墙与列表两种视图一键切换，缩略图大小可拖动调整 | P0 |
| M3-05 | 排序：按入库时间、修改时间、文件名、体积 | P0 |
| M3-06 | 结果区顶部显示 " 共 N 条 / 共 X GB" ，并支持一键全选 | P0 |
| M3-07 | 组合筛选支持 " 或者 " 关系，如「项目＝海南升学」或「项目＝初三集训营」 | P1 |
| M3-08 | 按颜色检索：选一个色块，找出主色调接近的图片 | P1 |
| M3-09 | 按日期范围筛选、按体积区间筛选 | P1 |
| M3-10 | OCR 文字搜索：识别图片中的文字，支持按图片里的文字检索 | P2 |
| M3-11 | 相似图片检索：传一张图，找出库里外观接近的素材 | P2 |

验收标准：库内 3 万条素材，任意组合筛选，结果 1 秒内返回。

5.4 M4 打开与预览

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M4-01 | 双击素材，在软件内直接预览（图片、视频、音频、 PDF 、纯文本） | P0 |
| M4-02 | 图片预览支持放大缩小、 1:1 查看、左右键切换上一张下一张 | P0 |
| M4-03 | 视频预览支持播放、暂停、拖动进度、音量调节 | P0 |
| M4-04 | 右键菜单 " 在文件夹中显示 " ：打开资源管理器并选中该文件 | P0 |
| M4-05 | 右键菜单 " 用默认程序打开 " ：调用系统关联软件，比如用 Photoshop 打开 PSD | P0 |
| M4-06 | 空格键快速预览：选中后按空格看大图，再按一下关闭 | P1 |
| M4-07 | 右键菜单 " 用其他程序打开 " ：手动指定某个程序来打开 | P1 |
| M4-08 | 支持把素材从软件拖拽到其他软件，比如拖进 PS 或聊天窗口 | P1 |
| M4-09 | 双击工程文件（ .psd/.ai ）时直接调起对应的设计软件 | P1 |

5.5 M5 打包与交付

这是本软件相比通用素材管理工具最大的差异点，也是最省时间的地方。

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M5-01 | 在筛选结果里勾选若干物料，点 " 打包交付 " 生成交付包 | P0 |
| M5-02 | 打包内容可选三档：仅成品 / 成品＋关联素材 / 成品＋关联素材＋工程文件 | P0 |
| M5-03 | 交付包目录结构可套用模板，例如：项目名／交付日期／ 01 成品／ 02 素材／ 03 工程文件／ 04 清单 | P0 |
| M5-04 | 自动在交付包内生成清单文件（ Excel 一份，另加一份可读的说明 txt ），含文件名、类别、尺寸或时长、版本号、交付日期 | P0 |
| M5-05 | 输出格式二选一：生成文件夹，或生成 zip ／ 7z 压缩包 | P0 |
| M5-06 | 打包文件名套用命名模板，如 { 项目名 }_ 交付 _{ 日期 }_v{ 版本 } | P0 |
| M5-07 | 交付完成后自动留一条交付记录：谁、何时、交付了什么、包在哪 | P1 |
| M5-08 | 保存常用打包配置为 " 预设 " ，下次一键复用，如 " 海南升学 · 客户交付标准包 " | P1 |
| M5-09 | 压缩包支持加密（设密码）与分卷（超大交付拆成多个文件） | P1 |
| M5-10 | 打包完成后支持一键 " 打开交付包所在文件夹 " | P1 |

验收标准：勾选 20 个物料，一键生成含"成品＋素材＋工程"的交付包，除大文件压缩耗时外全程不超过 3 分钟，目录结构与清单自动生成且内容无误。

5.6 M6 版本管理

轻量做法：不引入 Git 那套复杂概念，只做"一个物料挂多个版本"。

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M6-01 | 一个物料可挂多个版本，版本号自动递增 v1 、 v2 、 v3 | P0 |
| M6-02 | 每个版本记录文件、缩略图、版本说明（改了什么）、创建时间、创建人 | P0 |
| M6-03 | 可标记 " 当前版本 " 与 " 已交付版本 " ，列表里高亮显示 | P0 |
| M6-04 | 物料详情页以时间线形式列出所有版本，一眼看清迭代过程 | P0 |
| M6-05 | 支持给旧版本一键 " 设为当前版本 " ，相当于回滚 | P1 |
| M6-06 | 版本对比：两个版本并排显示，图片并排看，视频双窗同步播放 | P1 |
| M6-07 | 交付记录与版本绑定，点交付记录可直接定位到当时交付的那一版 | P1 |
| M6-08 | 存储优化：内容完全相同的文件只存一份，多条记录指向同一个文件（按内容指纹去重） | P2 |

5.7 M7 清单与报表

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M7-01 | 把当前筛选结果导出为 Excel （ .xlsx ） | P0 |
| M7-02 | 导出字段可勾选：文件名、类别、项目、尺寸、体积、时长、版本、入库时间、备注、文件路径 | P0 |
| M7-03 | 支持导出 CSV 格式，方便导入其他系统 | P1 |
| M7-04 | 按项目出统计视图：素材数量、总容量、按类别分布、按时间分布 | P1 |
| M7-05 | 生成可打印的物料清单（ PDF 格式，带表头与页眉） | P2 |
| M7-06 | 定期自动导出全库清单到指定目录，比如每周一自动备份一份台账 | P2 |

5.8 M8 库管理与维护

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M8-01 | 容量统计：全库总量、各项目占用、各类型（图片 / 视频 / 工程）占用 | P0 |
| M8-02 | 重复文件检测：按内容指纹找出完全相同的文件，列出来并支持只保留一份 | P0 |
| M8-03 | 失效检查：原文件被删除或移动后，标记为 " 文件已丢失 " ，并提供重新定位功能 | P0 |
| M8-04 | 一键备份：把整个库（数据库＋缩略图）复制到指定磁盘或目录 | P0 |
| M8-05 | 库迁移：换电脑或换盘后，批量修改库的根目录路径，无需重新登记 | P1 |
| M8-06 | 回收站：删除的素材先进回收站， 7 天后或手动清空 | P1 |
| M8-07 | 操作日志：记录入库、改名、打标、删除、交付等动作，可追溯 | P2 |

六、非功能性需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据存放 | 全部本地；不上传任何文件到云端；断网可用 |
| 可携带 | 整个库文件夹拷到新电脑即可恢复，不依赖安装注册 |
| 容量 | 单库支持 5 万条素材记录；单个文件不设上限，支持 10 GB 以上视频 |
| 性能 | 启动 3 秒内； 3 万条库内检索 1 秒内；滚动缩略图墙不掉帧 |
| 稳定性 | 扫描大量文件时软件仍可正常操作；异常退出不损坏数据库 |
| 兼容性 | Windows 10 / 11 为主；如需 macOS 支持须提前说明 |
| 界面 | 中文界面；深色与浅色主题；适配高分辨率屏幕 |
| 数据安全 | 数据库写入加锁，避免多人同时操作写坏数据 |
| 可维护 | 数据库设计支持版本升级，升级过程不丢数据 |

七、技术选型建议（零基础也能看懂）

这一章用大白话讲清三件事：用什么技术、为什么这么选、如果不自己开发还有什么替代方案。技术名词都配了比喻，看不懂代码也能判断选型合不合理。

7.1 先讲一个比喻

做这个软件，就像开一家店，要准备三样东西：

- 店面——用户看到的样子：窗口、按钮、缩略图墙。技术上叫"前端界面"。

- 后厨——干活的逻辑：扫描文件、生成缩略图、打包压缩。技术上叫"业务逻辑"。

- 仓库——记台账的地方：谁在哪儿、什么类别、什么版本。技术上叫"数据库"。

关键理解：素材本体不进仓库。图片、视频就放在硬盘原来的文件夹里，仓库里只记"它在哪、是什么"。这一步想通了，整个技术方案就不玄了。也正因为这样，软件才能做到"整个库拷走就带走"——台账和数据都在你自己的硬盘上。

7.2 推荐方案（零基础首选）

| 层级 | 技术 | 大白话说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | React ＋ TypeScript ＋ Tailwind CSS | 做网页界面最主流的组合，现成的按钮、表格、弹窗组件一大堆，不用从零画 |
| 界面组件库 | shadcn/ui | 把现成的漂亮界面组件拿来用，省掉大量美术工作 |
| 桌面外壳 | Electron | 把整个网页装进一个 exe 文件，双击就打开，看起来和普通 Windows 软件一样 |
| 业务逻辑 | Node.js ＋ TypeScript | 和外壳同一套语言，扫描文件、调视频工具、压缩打包都靠它 |
| 数据库 | SQLite | 一个文件就是全部台账，零配置、免费、免安装；把它拷走数据就跟着走了 |
| 图片缩略图 | sharp | 生成图片缩略图的专用库，速度快 |
| 视频抽帧 | FFmpeg | 行业标准的视频处理工具，抽一帧画面当封面 |
| PSD/AI 预览 | PSD 解析库 | 读出 PSD 的合成预览图，不用打开 PS |
| 压缩打包 | archiver ／ 7-Zip 命令行 | 生成 zip 、 7z 压缩包 |
| 文件监控 | chokidar | 盯着文件夹，有新文件自动入库 |
| 关键词搜索 | SQLite FTS5 | SQLite 自带的搜索功能， 5 万条规模完全够用 |

这套组合有个共同优点：全部是主流且免费的技术，网上中文资料多，遇到问题容易找到答案，找人也容易找。这一点对没有编程经验、需要长期维护的项目来说，比性能参数重要得多。

7.3 为什么选 Electron，不选更轻的 Tauri

这是整个技术方案里唯一需要解释清楚的选择。Tauri 是近几年很流行的一套方案，特点是"轻"——安装包只有十几 MB，而 Electron 要一百多 MB。听起来 Tauri 更好，但看完整张表就明白取舍在哪。

| 对比项 | Electron | Tauri |
| --- | --- | --- |
| 安装包体积 | 约 90–150 MB | 约 5–15 MB |
| 内存占用 | 较高，约 250–500 MB | 较低，约 60–120 MB |
| 需要掌握的语言 | 只要 JavaScript ／网页技术 | 需要额外掌握 Rust 语言 |
| 出问题好不好查 | 十年积累，网上资料极多 | 资料相对少，更依赖自己解决 |
| 跨平台显示是否一致 | 全平台统一浏览器内核，完全一致 | 依赖系统自带浏览器内核，各系统有细微差异 |
| 适合谁 | 团队以前端开发为主 | 有人愿意写 Rust ，且非常在意体积和内存 |

结论：本项目选 Electron。理由有三条：

- 我们不是只做个简单的记事本——要处理视频、要压缩打包、要全文检索，这些在 Electron 生态里有现成的成熟方案。

- 省下 100 MB 体积，对内部工具几乎没有意义；但"出了问题能不能搜到答案、能不能找到人改"意义很大。

- Tauri 需要 Rust，会直接抬高招聘和外包的门槛与报价。

补充一句：如果第一版做完发现启动慢、内存占用影响日常使用，Tauri 是一个未来的优化方向。但不要第一版就上，先用成熟方案把功能跑通。

7.4 数据库表设计建议（给开发看）

用大白话理解：软件里要建 6 张表，就像 6 个 Excel 工作表。

| 表名 | 作用 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| assets （素材） | 每一条素材一行 | 编号、文件名、完整路径、类型、体积、宽高、时长、内容指纹、入库时间、备注、入库模式 |
| tags （标签） | 每个标签一行 | 编号、所属维度、标签名、颜色 |
| asset_tags （素材与标签关联） | 记录哪条素材贴了哪个标签 | 素材编号、标签编号 |
| items （物料） | 每个可交付成品一行 | 编号、名称、所属项目、当前版本号 |
| versions （版本） | 每个版本一行 | 编号、所属物料、版本号、文件路径、版本说明、创建时间、创建人 |
| deliveries （交付记录） | 每次交付一行 | 编号、交付内容、交付时间、操作人、交付包路径 |

内容指纹：给文件内容算一个唯一的"身份证号"。文件改名、换目录，只要内容没变，指纹就不变。这是查重复和识别版本的关键。

关联表：一条素材可以贴多个标签，所以中间需要一张关联表记录"谁贴了谁"。这是标准做法，别省。

7.5 如果不想从零开发（强烈建议先看这一段）

在做决定之前，先了解市面现成工具的现状。这一步可能帮你省下几万块。

| 方案 | 说明 | 适合谁 |
| --- | --- | --- |
| Eagle （付费） | 本地素材管理体验最好的工具，支持 300 多种格式缩略图，标签、评分、智能文件夹都有 | 只想解决 " 找素材 " |
| Billfish （免费） | 免费的非破坏性素材管理工具，原文件不动只建索引 | 预算为零，且能接受它已基本停止更新 |
| TagStudio （免费开源） | 标签体系很强，扫描已有目录不搬动文件 | 愿意接受 Alpha 阶段的软件 |
| 现成工具 ＋ 人工流程 | 用 Eagle 管素材，交付仍手工打包 | 预算最低，但交付痛点不解决 |
| 本地网页版自研 | 用 Node.js 起一个本地服务，浏览器打开操作 | 开发量最小，但 " 打开文件夹 "" 快捷键预览 " 这类系统级体验差 |
| 外包定制开发 | 把本文档交给开发团队 | 需求明确、预算到位时的推荐做法 |

判断标准很简单：

如果痛点主要在"找素材"——先花几百块买 Eagle 用一个月，大概率够用，不必开发。Billfish 完全免费，也可以先试。

如果痛点主要在"打包交付"和"版本管理"——现成工具全部做不到，这两块才是自研的真正理由。不过仍建议先用 Eagle 或 Billfish 把素材登记这一步跑起来，同时验证本文档里的标签体系是否合理，再决定要不要开发。

为什么现成工具不够：Eagle、Billfish、TagStudio 这类工具的定位都是"素材浏览与管理"，它们的终点是"帮你找到文件"。而我们需要的是"找到之后自动打包成可交付的成品包，并且记住这一版交付给谁"——这是工作流程管理，不在它们的射程内。

八、开发路线与投入参考

开发不需要一次做完。这一章给出分阶段推进的顺序，以及各阶段的大致投入量级，方便安排预算和验收节点。

8.1 三步走

第一步：最小可用版本（MVP）

范围：M1 入库登记 ＋ M2 标签 ＋ M3 检索 ＋ M4 打开预览。

交付标准：把现有素材全部登记入库；靠标签和关键词能在 10 秒内找到任何一条素材。

意义：这一步做完，"找素材"的痛点就解决了。更重要的是先用一两个月真实跑一跑，验证标签体系合不合理——标签一旦定错，后面所有数据都要重打，代价很高。

第二步：交付与版本

范围：M5 打包交付 ＋ M6 版本管理 ＋ M7 清单导出。

交付标准：一键生成带目录结构和清单的交付包；每个物料能追溯全部历史版本。

意义：这一步做完，软件的价值才真正超过现成工具，也才对得起开发投入。

第三步：自动化与维护（按需）

范围：M8 库维护 ＋ 监控文件夹自动入库 ＋ 重复检测 ＋ 备份提醒 ＋ 统计看板。

意义：随着素材量增长，这一步会从"可选"变成"必需"。

8.2 参考成本

以下仅为量级参考，实际价格以开发方报价为准。

| 方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 直接买现成工具 | 每年 0–1000 元（ Eagle 类工具的授权费） |
| 外包定制 MVP （只做第一步） | 几万元区间 |
| 外包定制完整版（第一、二步） | 十几万元区间，视细节而定 |
| 自研 | 需一名熟悉网页前端开发的工程师，按人月计算周期 |

省钱建议：不要一次做全。先花小预算做第一步，真实跑一两个月，确认标签体系和操作习惯没问题，再投入第二步。需求文档里"想清楚了"和"真用起来顺手"是两码事——先花小钱验证，比一次性投大钱稳妥得多。

九、验收清单

第一版上线前，逐条对照检查：

□ 把现有全部素材（含移动硬盘里的）导入库，无遗漏、无报错

□ 任选一条素材，能在 10 秒内通过标签或关键词找到

□ 组合三个以上标签筛选，1 秒内出结果

□ 右键能"在文件夹中显示"和"用默认程序打开"

□ 视频能在软件内播放，不用另外打开播放器

□ 勾选 10 个成品，一键生成带清单的交付压缩包

□ 交付包目录结构符合模板，清单内容准确无误

□ 同一个物料能挂 3 个以上版本，并能标记当前版本

□ 导出的 Excel 清单字段完整，中文不乱码

□ 断开网络后，软件全部功能正常使用

□ 把整个库文件夹复制到另一台电脑，数据完整可读（核心验证项）

□ 故意删除一条素材的原文件，软件能正确提示"文件已丢失"

十、附录

以下资料供参考。正式开发前建议逐项与开发方确认，尤其是文件格式支持范围，直接决定开发工作量。

10.1 建议支持的文件格式

| 类型 | 格式 |
| --- | --- |
| 图片 | jpg 、 jpeg 、 png 、 gif 、 webp 、 bmp 、 tif 、 tiff 、 svg 、 heic |
| 设计源文件 | psd 、 ai 、 cdr 、 sketch 、 fig 、 xd 、 indd |
| 视频 | mp4 、 mov 、 avi 、 mkv 、 wmv 、 flv 、 webm |
| 音频 | mp3 、 wav 、 aac 、 flac 、 m4a |
| 文档 | pdf 、 doc/docx 、 xls/xlsx 、 ppt/pptx 、 txt 、 md |
| 字体 | ttf 、 otf 、 woff 、 woff2 |
| 压缩包 | zip 、 rar 、 7z （可登记，不保证内嵌预览） |

10.2 术语中英对照

| 中文 | 英文 |
| --- | --- |
| 素材 | Asset |
| 标签 | Tag |
| 维度 | Dimension / Facet |
| 物料 | Deliverable / Item |
| 版本 | Version |
| 交付包 | Delivery Package |
| 内容指纹 | Content Hash |
| 缩略图 | Thumbnail |
| 索引 | Index |

10.3 下一步建议

- 先按 7.5 节试用现成工具，确认痛点到底在哪一层。

- 如果决定自研或外包，先把 5.2 节的标签体系定稿，再谈开发。

- 从第一步 MVP 开始，不要一次签完整版合同。